**RETROSPECTIVA ULTIMA ITERACIÓN**

12/02/2018

**Grupo Luandos**

|  |
| --- |
| **BIEN** |
| Se siguió el estándar de codificación |
| Se lograron realizar todas las tareas propuestas |
| Se realizó una buena planeación |

|  |
| --- |
| **NO TAN BIEN** |
| No se realizaron todas las reuniones |
| Dificultades al programar hora de reuniones |
| Impuntualidad en las tareas asignadas |

|  |
| --- |
| **CAMBIOS PROPUESTOS PARA FUTUROS PROYECTOS** |
| Desde el inicio de la iteración o del proyecto programar horarios para las reuniones, para que los integrantes del equipo no dispongan ese tiempo para otras actividades. |
| Pasadas 8 horas de haber asignado las tareas enviar un reporte de ser necesario indicando si la tarea no puede ser realizada e indicar los inconvenientes para que otro integrante ayude o tome la tarea. |

**IDEA ELEGIDA**

Pasadas 8 horas de haber asignado las tareas enviar un reporte de ser necesario indicando si la tarea no puede ser realizada e indicar los inconvenientes para que otro integrante ayude o tome la tarea.